У К Р А Ї Н А

ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від ____________2014 року                     №____                                    ПРОЕКТ

м. Чоп

Про підготовку господарського комплексу

та установ бюджетної сфери до роботи

в   осінньо – зимовий період 2015-2016 рр.

Керуючись ст. 30, 52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 26.05.2015 р. № 165 «Про підготовку господарського комплексу та установ бюджетної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років», розпорядження Чопського міського голови  від 17.06.2015 р. № 68, заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління міського господарства Черепані І.Д. про підготовку господарського комплексу та установ бюджетної сфери до роботи  в   осінньо – зимовий період 2015-2016 років, виконавчий комітет Чопської міської ради

в и р і ш и в :

1. Інформацію начальника управління міського господарства Черепаня І.Д. про підготовку господарського комплексу та установ бюджетної сфери до роботи  в   осінньо – зимовий період 2015-2016 років взяти до уваги.

2. Затвердити заходи по підготовці господарського комплексу та установ бюджетної сфери до роботи в осінньо–зимовий період 2015-2016 рр. (Додаток 1).

3. МКП ЖКГ «Тиса» та Управлінню міського господарства забезпечити виконання заходів по підготовці господарського комплексу та установ бюджетної сфери до роботи  в   осінньо – зимовий період 2015-2016 рр. в повному обсязі до 15 жовтня 2015 року.

4. Про виконання заходів по підготовці господарського комплексу та установ бюджетної сфери до роботи  в   осінньо – зимовий період 2015-2016 рр. заслухати на засідання виконавчого комітету Чопської міської ради  у жовтні 2014 року.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Буркуша А.А.

Міський голова                                                                                            Г. Цар

Додаток № 1

до рішення виконкому

від  _______________2015 р.  № ___

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ

по підготовці комунального господарства та установ бюджетної сфери м. Чоп

до роботи в осінньо-зимовий період  2014-2015 років

| № | Найменування заходу | Фінансове забезпечення | Термін виконання | Відповідальний | Виконавець | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | креди- тор | сума (тис. грн.) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 | Проаналізувати роботу постачальників послуг з водопостачання, водовідведення, санітарної очистки, газопостачання та енергозабезпечення на території міста в осінньо-зимовий період 2014-2015 років з визначенням пріоритетних напрямків підготовки житлового фонду, комунального господарства та установ бюджетної сфери міста до функціонування в 2015-2016 роках. Провести нараду з відповідальними працівниками житлово-комунального господарства міста, Ужгородської дистанції водопостачання, поставити завдання по підготовці до зими 2015-2016 років. Провести обстеження інженерних мереж, конструкцій елементів споруд об’єктів комунального господарства та установ бюджетної сфери з визначенням завдань реконструкції та капітального ремонту з включенням до програми соціально – економічного розвитку міста. Для фінансового забезпечення виконання заходів із підготовки та безаварійної роботи ЖКГ у разі змін цін на енергоносії привести тарифи на житлово-комунальні послуги у відповідність з економічно обґрунтованими витратами або відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» Провести перевірку відомчого житлового фонду, запропонованого балансоутримувачами до передачі в комунальну власність з визначенням недоліків в стані інженерних мереж та погодження шляхів реконструкції для подальшого функціонування. Забезпечити повну оплату заборгованості за спожитими бюджетними установами, комунальними підприємствами та населенням енергоносії, послуги водопостачання і водовідведення Розробити і погодити з міським підрозділом головного управління МНС в Закарпатській області оперативних планів спільних дій щодо локалізації та ліквідації аварій у системах водопостачання і водовідведення, з врахуванням недоліків, що мали місце під час осінньо-зимового сезону 2014-2015 років. Контролювати спільно з начальником Ужгородського РЕМ дотримання підприємствами міста всіх форм власності граничних рівнів потужності і використання електроенергії. Забезпечити подання департаменту житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури Закарпатської ОДА оперативної звітності про комплексну підготовку житлового фонду, об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства, починаючи з 1 червня 2015 року і до жовтня 2015 року. Взяти участь в нарадах ОДА, департаменту житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури по питанням роботи в осінньо – зимовий період 2015 – 2016 років. Рекомендувати МКП ЖКГ «Тиса» подати на розгляд виконавчого комітету Чопської міської ради питання щодо зміни тарифів на утримання житла, водовідведення та послуги з вивезення твердих побутових відходів І. ЗАХОДИ З БЛАГОУСТРОЮ Капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Берег Провести роботу по поточному ремонту системи вуличного освітлення з заміною світильників. Придбання протиожеледнлї суміші для посипання вулиць та тротуарів, облаштування майданчиків для їх складування. Підготовка снігозбиральної техніки Придбання ручного інвентаря для прибирання снігу ІІ. РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ. Встановлення під’їзних металевих дверей Очищення плоских дахів від сміття, проведення ревізії зливної каналізації з дахів. Перевірка димовентиляційних каналів в житлових будинках ІІІ. Ремонт доріг і прибудинкових територій. Капітальний ремонт дороги : - вул. Туряниці Поточний ремонт вулиць: вул. Вакарова вул. Перемоги вул. Квітова вул. Петефі вул. Прикордонна вул. Нова вул. Князя Лаборця вул. Загородня вул. Млинна вул.вул. Вербова, Кн. Лаборця, Квітова Установка знаків дорожнього руху (згідно приписів УДАІ ) ІV. Водопостачання, водовідведення Придбання та встановлення резервних підкачуючи насосів з автоматикою для холодного водопостачання в будинках: вул.. Берег, 18 – 1 шт. пр. Залізничників, 2 А – 1 шт. пр. Залізничників, 2 – 1 шт. пр. Залізничників, 2 Б,В,Г – 1 шт. пр. Залізничників, 3 – 1 шт. вул.. Миру, 21 – 1 шт. вул.. Спортивна 1, 3 – 1 шт. Проведення ремонту внутрішньо будинкових водопровідних мереж будинків: пр. Залізничників, 1 вул.. Молодіжна, 11 вул.. Туряниці, 2 Капітальний ремонт системи водовідведення: вул.. Берег, 18 вул.. Миру, 2 Будівництво КНС з мережами по вул. Берегівська в м. Чоп Капітальний ремонт напірного колектору від КНС № 1 до КОС Гідродинамічне очищення та поточний ремонт каналізаційних мереж в м. Чоп Ремонт електрощитових в житлових будинках: вул. Миру, 4 вул. Миру, 21 пр. Залізничників, 2 вул. Спортивна,1 вул. Спортивна,3 вул. Туряниці Утеплення вузлів управління в будинках : пр. Залізничників, 2 пр. Залізничників, 2 г вул. Миру, 15 вул. Миру, 19 вул. Миру, 21 вул. Миру, 11 вул. Туряниці, 5 вул. Берег,18 Реконструкція споруди (будівлі)компресорної станції на КОС Придбання та встановлення насосу СМ-80-50-200/2 та СМ-100-65-250/4 на КНС 2,3,6 Придбання насосів типу «Гном» для відкачки води з машинного відділення на КНС 2,3,6 Відновлення кабелю живлення на КНС № 2 Придбання та встановлення засувок Д 100 – 2 шт. на КНС № 6 Придбання та встановлення засувок Д 150 – 2 шт. на КНС № 3 Ремонт приймальних лотків на КОС Ремонт піскоуловлювачів на КОС Ремонт приймального колодязя на КОС Виконання робіт з підготовки автопарку до роботи: придбання шин для АС-машини – 4 шт.; придбання шин для автомобіля ЗІЛ-130 КПМ – 4 шт.; придбання шин для трактора Т - 150 – 2 шт.; придбання шин для екскаватора «Борекс» – 2 шт.; капітальний ремонт двигуна автомобіля ЗІЛ-130 КПМ. |  | 350,0 кошти МКП «Тиса» 10,0 кошти МКП «Тиса» кошти МКП «Тиса» 50,0 кошти МКП «Тиса» 400,0 30,0 35,0 25,0 30,0 15,0 15,0 15,0 15,0 20,0 90,0 10,0 кошти ЧМР, МКП «Тиса» кошти ЧМР, МКП «Тиса» всього 210,0 990,0 2960,0 кошти ЧМР кошти ЧМР, МКП «Тиса» кошти МКП «Тиса» кошти ЧМР кошти ЧМР, МКП «Тиса» кошти МКП «Тиса» кошти МКП «Тиса» кошти МКП «Тиса» кошти МКП «Тиса» кошти МКП «Тиса» кошти МКП «Тиса» кошти МКП «Тиса» кошти МКП «Тиса» | 2015 рік червень-липень липень 2015 року травень –червень 2015 року весь період липень, серпень 2015 року весь період червень 2015 року весь період червень – жовтень 2015 року весь період липень – грудень 2015 року липень – вересень 2015 року липень – вересень 2015 року жовтень 2015 року до жовтня 2015 року до жовтня 2015 року до жовтня 2015 року вересень-жовтень 2014 року жовтень 2014 року липень-вересень 2015 року липень-жовтень 2015 року серпень, вересень 2015року серпень-жовтень 2015 року липень- жовтень 2015 року серпень-жовтень 2015 року липень, жовтень 2015 року липень-жовтень 2015 року червень – жовтень 2015 року серпень-жовтень 2015 року серпень-жовтень 2015 року липень- серпень 2015 року серпень-жовтень 2015 року серпень-жовтень 2015 року липень-серпень 2014 року жовтень 2015 року жовтень 2015 року липень-серпень 2015 року серпень 2015 року липень- жовтень 2015 року липень-серпень 2015 року | Міський голова, Заступник міського голови, начальник управління МГ Міський голова, Заступник міського голови, начальник управління МГ начальник УМГ, спеціалісти УМГ, директор МКП «Тиса» Міський голова, Виконком, МКП «Тиса» Заступник міського голови, начальник УМГ члени комісії МКП «Тиса», У МГ Заступник міського голови, начальник УМГ УМГ, РЕМ Ужгородського району У МГ Заступник міського голови, начальник УМГ Заступник міського голови, УМГ ЧМР УМГ, МКП «Тиса» ЧМР УМГ, МКП «Тиса МКП «Тиса УМГ, МКП «Тиса» МКП «Тиса МКП «Тиса ЧМР ЧМР УМГ, МКП «Тиса» ЧМР УМГ, МКП «Тиса» УМГ, МКП «Тиса» ЧМР УМГ ЧМР УМГ ЧМР УМГ ЧМР УМГ УМГ, МКП «Тиса» УМГ, МКП «Тиса» УМГ, МКП «Тиса» УМГ, МКП «Тиса» МКП «Тиса» МКП «Тиса» МКП «Тиса» МКП «Тиса» МКП «Тиса» МКП «Тиса» МКП «Тиса» МКП «Тиса» | Управління міського господарства Заступник міського голови УМГ МКП «Тиса» УМГ Комісія МКГ ЖКГ «Тиса», УМГ УМГ УМГ, РЕМ УМГ Заступник міського голови, начальник УМГ УМГ Підрядна організація МКП «Тиса» УМГ, МКП «Тиса» МКП «Тиса» МКП «Тиса» МКП «Тиса МКП «Тиса МКП «Тиса МКП «Тиса Підрядна організація Підрядна організація МКП «Тиса» МКП «Тиса» МКП «Тиса» Підрядна організація Підрядна організація Підрядна організація Підрядна організація МКП «Тиса» МКП «Тиса» Підрядна організація МКП «Тиса» МКП «Тиса» МКП «Тиса» МКП «Тиса» МКП «Тиса» МКП «Тиса» МКП «Тиса» МКП «Тиса» МКП «Тиса» |  |

Начальник управління міського                                                                               Черепаня І.Д.

господарства