У К Р А Ї Н А

ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  17  березня  2016 року                    № 51

м. Чоп

Про  підготовку до Днів санітарної

очистки  та  благоустрою  м.  Чоп

Відповідно до статті  30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні, Закону України «Про благоустрій населених пунктів», згідно Плану роботи  виконавчого комітету Чопської міської ради на І квартал 2016 року, затвердженого рішенням виконавчого комітету Чопської міської ради від 22 грудня 2015 року № 190 , з метою забезпечення підготовки і виконання заходів по санітарній очистці та благоустрою території міста, виконавчий комітет Чопської міської ради

в и р і ш и в :

1. Затвердити заходи місячника санітарної очистки та благоустрою території міста (додаються).

2. Про підсумки виконання заходів місячника санітарної очистки та благоустрою території міста заслухати на засіданні виконавчого комітету Чопської міської ради у квітні 2016 року.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Гіжана І.С.

Міський  голова							            Самардак В.В.

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Чопської міської ради від  17.03.2016 р.№51

ЗАХОДИ

місячника санітарної очистки та благоустрою

території міста у  2016 року

1.  МКП ЖКГ  «Тиса»:

1.1. Ліквідувати стихійні сміттєзвалища на території міста:

а)   прибережна смуга озера Моротва вздовж вул. Приозерна;

б) територія навколо будинку 18 по вул. Молодіжній;

в)  територія по вул. Московській (поблизу КНС № 3), вул. Латорицька (бувший пересильний пункт), вул. Чапаєва, вул. Прикордонна (сквер), кінець вул. Приозерної (під шляхопроводом).

1.2. Привести в належний стан прилеглу територію міського сміттєзбирального полігону.

1.2.1. Привести в належний стан прилеглу територію міського кладовища .

  - Виконати роботи по приведенню сміттєзбиральних майданчиків у прийнятний естетичний стан (прибрати, побілити):

1.3.1  проспект Залізничників - 2 майданчики;

1.3.2  вул. Спортивна  - 1 майданчик;

1.3.3  вул. Туряниці, 1 - 1 майданчик;

1.3.4  пров. Прикордонників - 1 майданчик;

1.3.5  вул. Молодіжна - 1 майданчик;

1.3.6  вул. Латорицька - 1 майданчик;

1.3.7  вул. Кн.Лаборця - 1 майданчик ;

1.3.8  вул. Головна  - 1 майданчик;

1.3.9  вул. Привокзальна – 1 майданчик.

1.4. Виконати роботи по прибиранню виробничих та прилеглих територій  МКП ЖКГ „Тиса”  (вул. Молодіжна, Головна).

1.5. Санітарна обрізка та кронування дерев.

1.6. Побілка дерев і бордюрів по вул. Головній, дерев по вул. Миру, вул. Туряниці, дерев міського парку та скверу.

1.7 Благоустрій і прибирання прибудинкових територій будинків по вул. Миру №№ 15, 17, 19, 21, пров. Прикордонників, 6, 6А, 7, 7А, пр-ту Залізничників 1, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3, 4.

2. Управління освіти, культури, молоді і спорту Чопського міськвиконкому:

2.1. Виконати роботи по прибиранню територій об’єктів освіти, культури та прилеглих територій (вул. Шкільна, вул. Молодіжна до перехрестя з вул. Майстерською, вул. Миру на ділянці від вул. Спортивної до вул. Гоголя, міський парк, двір дитячої музичної школи).

3.   Управління охорони здоров’я Ужгородської РДА:

3.1. Виконати роботи по прибиранню відомчої території, прилеглих територій та вивезти побутове сміття (ділянки по вул. Миру, Квітова, Приозерна).

4. Вузлова лікарня станції Чоп ДТГО "Львівська залізниця":

4.1. Виконати роботи по прибиранню відомчої території, прилеглих ділянок та вивезти побутове сміття (ділянки по вул. Молодіжна,  Майстерська).

5. Чопський прикордонний загін:

5.1. Забезпечити санітарне прибирання прилеглих територій по вул. Шкільна, Головна №№ 53, 55, 57, прибудинкової території будинку № 3 по вул. Головній та № 4 по вул. Туряниці .

5.2. Надати допомогу мешканцям будинків №№ 53, 55, 57 по вул. Головній, у впорядкуванні прибудинкових територій.

5.3. Прибрати прибудинкову територію та приміщення новобудови в будинку по вул. Петефі .

6. Військова частини Т 0300:

6.1. Забезпечити санітарне прибирання території містечка та прилеглої території по вул. Берег від ТП до сміттєзвалища.

7. Станція Чоп РФ «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»:

7.1. Забезпечити санітарне прибирання території станції, полоси відводу.

7.2. В координації з ПЧ-16 забезпечити прибирання залізничних колій на території міста, входу та виходу на залізничні переїзди через колії та пішохідного переходу через залізничні колії.

7.3. Виконати роботи по побілці бордюрів на площах Героїв Майдану та Європейська .

7.4. Виконати роботи по прибиранню територій в районах залізничних переїздів по вул. Головній, Ужгородській, Приозерній .

8. Вокзал Чоп РФ «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»:

8.1. Забезпечити санітарне прибирання території вокзалу, ресторану Карпати  та площі Героїв Майдану.

9. ВСП «Львівська механізована дистанція навантажувально-розвантажувальних робіт» РФ «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»:

9.1. Забезпечити санітарне прибирання відомчої території .

9.2. Виконати роботи по прибиранню прилеглої території (вул. Берег) .

9.3.  Виконати роботи по побілці дерев та бордюрів по вул. Берег .

10. Ужгородська дистанція водопостачання:

10.1.  Виконати заходи по відновленню земельних ділянок порушених під час виконання робіт по ліквідації проривів водогону.

10.2. Здійснити відновлення дорожнього покриття, тротуарів, бордюрів на місцях виконання робіт .

11. ВСП «Управління будівельно–монтажних робіт та цивільних споруд №    5» РФ «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»:

11.1. Надати допомогу Містечку ветеранів-залізничників у прибиранні території містечка.

11.2   Прибрати територію поблизу бувшого кондитерського цеху, вичистити від дикоростучих кущів та побутових відходів..

12. Власникам об’єктів сфери торгівлі, громадського харчування, послуг забезпечити санітарне прибирання власної і прилеглої території та вивезення сміття (прилеглою територією вважається територія до осьової лінії вулиці) .

13. Керівникам державних, комунальних установ і організацій, власникам приватних підприємств забезпечити санітарне прибирання належних та прилеглих територій, побілку бордюрів .

14. Власникам індивідуальних будинків приватного сектору забезпечити прибирання прилеглих ділянок, тротуарів, зелених зон, до бордюрів проїзної частини вулиць. Беззастережному виконанню підлягає вимога про звільнення зелених зон вулиць та тротуарів від будівельних матеріалів .

15. Начальнику МКП ЖКГ «Тиса» організувати ознайомлення власників приватних будинків стосовно заходів місячника з благоустрою.

16. Організаційно – правовому відділу  забезпечити інформування юридичних осіб та населення міста про заходи місячника з санітарної очистки та благоустрою території міста .

Міський голова									В. Самардак