У К Р А Ї Н А

ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  22 червня  2017 року                  № 92

м. Чоп

Про підготовку господарського комплексу

та установ бюджетної сфери до роботи

в   осінньо – зимовий період 2017-2018 рр.

Керуючись ст. 30, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно Плану роботи виконавчого комітету Чопської міської ради на ІІ квартал 2017 року, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 16.03.2017 року №24, заслухавши та обговоривши інформацію відділу міського господарства про підготовку господарського комплексу та установ бюджетної сфери до роботи  в   осінньо – зимовий період 2017-2018 років, виконавчий комітет Чопської міської ради

в и р і ш и в :

1. Інформацію відділу міського господарства про підготовку господарського комплексу та установ бюджетної сфери до роботи  в   осінньо – зимовий період 2017-2018 років взяти до уваги.

2. Затвердити заходи по підготовці господарського комплексу та установ бюджетної сфери до роботи в осінньо–зимовий період 2017-2018 рр. (Додаток 1).

3. КП ЧМР «Чистий Чоп», КП ЧМР «Водоканал Чоп», КЗ ЧМР «Чопська міська лікарня», КП «Чопський ринок» та відділу міського господарства забезпечити виконання заходів по підготовці господарського комплексу та установ бюджетної сфери до роботи  в   осінньо – зимовий період 2017-2018 рр. в повному обсязі до 15 жовтня 2017 року.

4. Про виконання заходів по підготовці господарського комплексу та установ бюджетної сфери до роботи  в   осінньо – зимовий період 2017-2018 рр. заслухати на засідання виконавчого комітету Чопської міської ради  у жовтні 2017 року.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  з питань житлово-комунального господарства Гіжана І.С.

Секретар міської ради							М. Чолавин

Додаток № 1

до рішення виконкому

від  22.06.2017р.  № 92

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ

по підготовці комунального господарства та установ бюджетної сфери м. Чоп

до роботи в осінньо-зимовий період  2017-2018 років

| № | Найменування заходу | Фінансове забезпечення |  | Термін виконання | Відповідальний | Виконавець | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | креди- тор | сума (тис. грн.) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | Проаналізувати роботу постачальників послуг з водопостачання, водовідведення, санітарної очистки, газопостачання та енергозабезпечення на території міста в осінньо-зимовий період 2016-2017 років з визначенням пріоритетних напрямків підготовки житлового фонду, комунального господарства та установ бюджетної сфери міста до функціонування в 2017-2018 роках. Провести нараду з відповідальними працівниками житлово-комунального господарства міста, Ужгородської дистанції водопостачання, поставити завдання по підготовці до зими 2017-2018 років. Провести обстеження інженерних мереж, конструкцій елементів споруд об’єктів комунального господарства та установ бюджетної сфери з визначенням завдань реконструкції та капітального ремонту з включенням до програми соціально – економічного розвитку міста. Для фінансового забезпечення виконання заходів із підготовки та безаварійної роботи ЖКГ у разі змін цін на енергоносії привести тарифи на житлово-комунальні послуги у відповідність з економічно обґрунтованими витратами або відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги». Забезпечити повну оплату заборгованості за спожитими бюджетними установами, комунальними підприємствами та населенням енергоносії, послуги водопостачання і водовідведення Розробити і погодити з міським підрозділом головного управління МНС в Закарпатській області оперативних планів спільних дій щодо локалізації та ліквідації аварій у системах водопостачання і водовідведення, з врахуванням недоліків, що мали місце під час осінньо-зимового сезону 2016-2017 років. Контролювати спільно з начальником Ужгородського РЕМ дотримання підприємствами міста всіх форм власності граничних рівнів потужності і використання електроенергії. Забезпечити подання департаменту житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури Закарпатської ОДА оперативної звітності про комплексну підготовку житлового фонду, об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства, починаючи з 1 червня 2017 року і до жовтня 2017 року. Взяти участь в нарадах ОДА, департаменту житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури по питанням роботи в осінньо – зимовий період 2017 – 2018 років. Рекомендувати КП ЧМР «Чистий Чоп» та КП ЧМР «Водоканал Чоп» подати на розгляд виконавчого комітету Чопської міської ради питання щодо зміни тарифів на утримання житла, водовідведення та послуги з вивезення твердих побутових відходів І. ЗАХОДИ З БЛАГОУСТРОЮ Утримання доріг, тротуарів, зимове утримання доріг: - поточне утримання вулиць (підмітання прибордюрних смуг, дорожнього покриття, тротуарів, прибирання зел. зон, очищення урн, прибирання снігу); - очистка колодязів і мереж зливної та ливневої каналізації вулиць міста; - поточний ремонт колодязів і мереж зливної та ливневої каналізації вулиць міста; - придбання та встановлення дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки; - встановлення та демонтаж рекламних конструкцій, вивісок; - ремонт та технічне обслуговування електричного устаткування (послуги з утримання систем вуличного освітлення), придбання та встановлення (світлодіодних) ламп; - придбання та встановлення урн, лавок та іншого інвентарю; ІІ. РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ. Капітальний ремонт будинку: Головна,53 Встановлення під’їзних металевих дверей Очищення плоских дахів від сміття, проведення ревізії зливної каналізації з дахів. Перевірка димовентиляційних каналів в житлових будинках ІІІ. Ремонт доріг і прибудинкових територій. - капітальний та поточний (ямковий) ремонти дорожнього покриття вулиць міста, доріг та тротуарів; Установка знаків дорожнього руху (згідно приписів Поліції ) ІV. Водопостачання, водовідведення Придбання та встановлення резервних підкачуючих насосів з автоматикою для холодного водопостачання в будинках Проведення ремонту внутрішньо будинкових водопровідних мереж будинків: Придбання асенізаторної машини КО-503В на базі МАЗ 4371 з об’ємом цистерни 5 м3 Проведення ремонту мережі водовідведення та водопостачання в житлових будинках м. Чоп Проведення ремонту та заміни обладнання каналізаційних насосних станцій Реконструкція КОС Гідродинамічне очищення та поточний ремонт каналізаційних мереж в м. Чоп Виконання робіт з підготовки автопарку до роботи: |  | КП ЧМР «Чистий Чоп» 683,785 КП ЧМР «Водока-нал Чоп» 155,0 КП ЧМР «Водока-нал Чоп» 40,0 КП ЧМР «Чистий Чоп» підрядні організа-ції 50,0 КП ЧМР «Чистий Чоп» підрядні організа-ції 10,0 КП ЧМР «Чистий Чоп» підрядні організа-ції 90,0 КП ЧМР «Чистий Чоп» підрядні організа-ції 60,0 підрядні організа-ції 250,0 КП ЧМР «Чистий Чоп» КП ЧМР «Чистий Чоп» КП ЧМР «Водока-нал Чоп» КП ЧМР «Чистий Чоп» підрядні організа-ції підрядні організа-ції підрядні організа-ції КП ЧМР «Водока-нал Чоп» КП ЧМР «Чистий Чоп» КП ЧМР «Водока-нал Чоп» 28,5 КП ЧМР «Водока-нал Чоп» 1 200,0 КП ЧМР «Водаканал Чоп» 36,1 КП ЧМР «Водока-нал Чоп» 200,0 КП ЧМР «Водока-нал Чоп» 260,0 КП ЧМР «Водока-нал Чоп» КП ЧМР «Чистий Чоп» КП ЧМР «Водока-нал Чоп» | 2017 рік червень-липень липень 2017 року червень - липень 2017 року весь період весь період липень 2017 року весь період червень – жовтень 2017 року весь період ІV квартал 2017 року весь період весь період весь період до жовтня 2017 року до липня 2017 року весь період весь період до жовтня 2017 року до жовтня 2017 року весь період до жовтня 2017 року до жовтня 2017 року до жовтня 2017 року до липня 2017 року весь період весь період весь період до жовтня 2017 року до жовтня 2017 року до жовтня 2017 року весь період до жовтня 2017 року | Міський голова, заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства, начальник відділу МГ Міський голова, заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства, начальник відділу МГ начальник ВМГ, спеціалісти ВМГ, КП ЧМР «Водоканал Чоп» КП ЧМР «Чистий Чоп» КП «Чопський ринок» КЗ ЧМР «Чопська міська лікарня» Міський голова, Виконком, КП ЧМР «Водоканал Чоп» КП ЧМР «Чистий Чоп» ВМГ КП ЧМР «Водоканал Чоп», КП ЧМР «Чистий Чоп» КП «Чопський ринок» КЗ ЧМР «Чопська міська лікарня» Заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства , начальник ВМГ ВМГ, РЕМ Ужгородського району Заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства, ВМГ Заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства, ВМГ Заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства, начальник ВМГ ЧМР ВМГ КП ЧМР «Чистий Чоп» підрядні організації ВМГ КП ЧМР «Водоканал Чоп» ЧМР КП ЧМР «Водоканал Чоп» ЧМР підрядні організації ЧМР ВМГ КП ЧМР «Чистий Чоп» ЧМР, КП ЧМР «Чистий Чоп» ЧМР КП ЧМР «Чистий Чоп» ЧМР підрядні організації ЧМР КП ЧМР «Чистий Чоп» ЧМР КП ЧМР «Чистий Чоп» КП ЧМР «Водоканал Чоп» КП ЧМР «Чистий Чоп» підрядні організації ЧМР підрядні організації ВМГ підрядні організації ЧМР КП ЧМР «Водоканал Чоп» КП ЧМР «Чистий Чоп» ЧМР КП ЧМР «Водоканал Чоп» ЧМР КП ЧМР «Водоканал Чоп» ЧМР КП ЧМР «Водоканал Чоп» ЧМР підрядні організації ЧМР підрядні організації ЧМР КП ЧМР «Водоканал Чоп» ЧМР КП ЧМР «Чистий Чоп» КП ЧМР «Водоканал Чоп» | Відділ міського господарства Заступник міського голови з питань житлово-комунально-го господарства ВМГ КП ЧМР «Водоканал Чоп» КП ЧМР «Чистий Чоп» КП «Чопський ринок» КЗ ЧМР «Чопська міська лікарня» ВМГ КП ЧМР «Водоканал Чоп» КП ЧМР «Чистий Чоп» КП ЧМР «Водоканал Чоп», КП ЧМР «Чистий Чоп» КП «Чопський ринок» КЗ ЧМР «Чопська міська лікарня» ВМГ ВМГ Заступник міського голови з питань житлово-комуналь-ного господарства ВМГ Заступник міського голови з питань житлово-комуналь-ного господарства ВМГ КП ЧМР «Водоканал Чоп», КП ЧМР «Чистий Чоп» КП ЧМР «Чистий Чоп» підрядні організації КП ЧМР «Водоканал Чоп» КП ЧМР «Водоканал Чоп» підрядні організації КП ЧМР «Чистий Чоп» КП ЧМР «Чистий Чоп» КП ЧМР «Чистий Чоп» КП ЧМР «Водоканал Чоп» підрядні організації КП ЧМР «Чистий Чоп» КП ЧМР «Чистий Чоп» КП ЧМР «Водоканал Чоп» КП ЧМР «Чистий Чоп» підрядні організації підрядні організації підрядні організації КП ЧМР «Водоканал Чоп» КП ЧМР «Чистий Чоп» КП ЧМР «Водоканал Чоп» КП ЧМР «Водоканал Чоп» КП ЧМР «Водоканал Чоп» КП ЧМР «Водоканал Чоп» підрядні організації КП ЧМР «Водоканал Чоп» КП ЧМР «Чистий Чоп» КП ЧМР «Водока-нал Чоп» |  |

Секретар міської ради																М. Чолавин