# Додаток 3

до Програми соціально-економічного

розвитку м.Чоп на 2018 рік

Перелік проблемних питань,

які потребують вирішення у 2018 році облдержадміністрацією та центральними органами виконавчої влади

____________________місто Чоп_____________________

район (місто, ОТГ)

| № з/п | Проблемні питання району (міста), вирішення яких потребують державної підтримки | Термін виконання | Відповідальний виконавець (міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, облдержадміністрація) | Обсяги фінансування для вирішення проблемного питання | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | «Будівництво водозабору на підземних свердловинах по вул. Миру в м. Чоп» | 2018 | Міська рада Міністерство регіонального розвитку | 19871,817 | Забезпечення питною водою мешканців міста та гостей |
| 2. | " Реконструкція мережі водопостачання в м. Чоп" | 2018-2019 | Міська рада | 6618,466 | Покращення якості води |
| 3. | Капітальний ремонт даху будинку по пров. Прикордонників, 7а в м.Чоп | 2018 | Міська рада | 300,0 | Покращення умов проживання мешканців |
| 4. | Капітальний ремонт даху будинку по пров. Прикордонників, 7 в м.Чоп | 2018 | Міська рада | 300,0 | Покращення умов проживання мешканців |
| 5. | Капітальний ремонт даху будинку по вул. Миру, 15 в м.Чоп | 2018 | Міська рада | 250,0 | Покращення умов проживання мешканців |
| 6. | Капітальний ремонт даху будинку 1по просп. Залізничників, 2 в м.Чоп | 2018 | Міська рада | 850,0 | Покращення умов проживання мешканців |
| 7 | Капітальний ремонт даху будинку 1по просп. Залізничників, 2а в м. Чоп | 2018 | Міська рада | 850,0 | Покращення умов проживання мешканців |
| 8 | Капітальний ремонт даху будинку 2по вул. Головна, 20 в м. Чоп | 2018 | Міська рада |  | Покращення умов проживання мешканців |
| 9 | Капітальний ремонт даху будинку по вул. Головна, 22 в м. Чоп | 2018 | Міська рада |  | Покращення умов проживання мешканців |
| 10 | Капітальний ремонт мережі водопостачання та водовідведення будинку по проспекту Залізничників, 2 в м. Чоп | 2018 | Міська рада |  | Покращення якості води, та санітарного стану |
| 11 | Капітальний ремонт мережі водопостачання та водовідведення будинку по проспекту Залізничників, 2а в м. Чоп | 2018 | Міська рада |  | Покращення якості води, та санітарного стану |
| 12. | Капітальний ремонт мережі водопостачання та водовідведення будинку по вул. Берег, 18 в м. Чоп | 2018 | Міська рада |  | Покращення якості води, та санітарного стану |
| 13 | Капітальний ремонт мережі водопостачання та водовідведення будинку по просп. Залізничників, 3,4 в м.Чоп | 2018 | Міська рада |  | Покращення якості води, та санітарного стану |
| 14. | Будівництво автономної котельні міського будинку культури по вул. Головній в м.Чоп | 2018 | Управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради | 938,318 | Забезпечення теплом міського будинку культури |
| 15. | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Перемоги | 2018 | Міська рада | 780,0 | Покращення стану вулиць та доріг |
| 16. | Капітальний ремонт дорожнього покриття 1,2,3 черга по вул. Миру | 2018 | Міська рада | 4500,0 | Покращення стану вулиць та доріг |
| 17. | Капітальний ремонт дорожнього покриття внутрішньо дворового проїзду по вул. Йосипа Бокшая 5 | 2018 | Міська рада |  | Покращення стану вулиць та доріг |
| 18. | Капітальний ремонт внутрішньо будинкової системи водовідведення Пушкіна, 5 в м.Чоп | 2018 | Міська рада | 300,0 | Забезпечення мешканців вулиці водовідведенням |
| 19. | Капітальний ремонт мережі водопостачання та водовідведення будинку по вул. Молодіжна, 11 в м.Чоп | 2018 | Міська рада |  | Забезпечення мешканців водовідведенням |
| 20. | Капітальний ремонт мережі водопостачання та водовідведення будинку по вул. Берег, 82 в м.Чоп | 2018 | Міська рада |  | Забезпечення мешканців водовідведенням |
| 21. | Реконструкція ДНЗ «Казка»м. Чоп | 2018 | Управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради | 1500,0 | Покращення умов |
| 22. | Капітальний ремонт даху будинку 3на просп. Залізничників, 1 в м.Чоп | 2018 | Міська рада |  | Покращення умов проживання мешканців |
| 23. | Капітальний ремонт даху будинку 3по вул. Йосипа Бокшая, 1 в м.Чоп | 2018 | Міська рада |  | Покращення умов проживання мешканців |
| 24. | Капітальний ремонт даху будинку 3по вул. Йосипа Бокшая, 2 в м.Чоп | 2018 | Міська рада |  | Покращення умов проживання мешканців |
| 25 | " Реконструкція системи опалення буд. 43 та 41 по вул.Головна в м. Чоп" | 2018 | Міська рада | 1040,136 | Забезпечення теплом двох адміністративних будівель |
| 26 | Капітальний ремонт даху ЗОШ І-ІІІ ст №2 в м. Чоп | 2018 | Управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради | 1800,0 | Покращення умов |
| 27 | "Капітальний ремонт вулиці Загородній в м. Чоп" | 2018 | Міська рада | 330,0 | Покращення стану вулиць та доріг |

Міський голова                                                                                     В. Самардак