У К Р А Ї Н А

ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 20  листопада  2018 року             №  267

м. Чоп

Про схвалення  Програми капітального ремонту

житлового фонду  м. Чоп на 2019 – 2020 роки

Керуючись підпунктом 1 пункту 2 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та у зв’язку з необхідністю здійснення заходів щодо забезпечення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, розглянувши та обговоривши проект Програми капітального ремонту житлового фонду  м. Чоп на 2019 – 2020 роки,   виконавчий комітет Чопської міської ради

в и р і ш и в :

1. Схвалити  Програму  капітального ремонту житлового фонду  м. Чоп на  2019 – 2020 роки та додатки 1-3 до неї  (додаються).

2. Подати Програму  капітального ремонту житлового фонду  м. Чоп на       2019 – 2020 роки та додатки 1-3 до неї  на затвердження Чопській міській раді.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на Відділ міського господарства (Горинецький А.Й.)

Міський голова                                                    				В.Самардак

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Чопської міської ради

від 20.11.2018 № 267

ПРОГРАМА

КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ

ЖИТЛОВОГО ФОНДУ м. ЧОП

НА 2019-2020 РОКИ

ЧОП

2018 р.

1. Паспорт програми

| № з/п | Параметри | Зміст |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення програми | Чопська міська рада |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми |  |
| 3. | Розробник програми | Відділ міського господарства виконавчого комітету Чопської міської ради |
| 4. | Співрозробники програми |  |
| 5. | Відповідальний виконавець | Чопська міська рада, відділ міського господарства виконавчого комітету Чопської міської ради |
| 6. | Учасники програми | Підприємства, організації, установи, заклади міста та інші, виконавчі органи Чопської міської ради, громадські організації міста. |
| 7. | Термін реалізації програми | 2019-2020 роки |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Міський бюджет. |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: | згідно додатку |

2. Загальні  положення

Програма капітального ремонту  житлового фонду  м. Чоп на 2019-2020 роки (далі Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». На місцеві органи влади покладаються обов’язки здійснювати від  імені громади та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України.

Однією з найбільш гострих соціально-економічних проблем України на сьогоднішній день є житлова. Застаріли організаційні принципи роботи та управління, відсутність системних перетворень у житлово-комунальній сфері, систематичне недофінансування запланованих заходів щодо належного утримання та ремонту житлового фонду, його реконструкції і модернізації призвело до занедбаного стану житла в місті.

Приватизація житлового фонду призвела до появи власників житла з утриманським ставленням до свого майна. Впровадження заходів з реформування у житлово-комунальній сфері виявляє деякі проблеми, одна з яких - проведення приватизації державного та комунального житлового фонду без створення відповідної правової концепції управління приватизованим житлом, вироблення стратегії фінансування капітального ремонту житла. Як наслідок – власниками квартир здебільшого стали особи, не готові нести тягар утримання житла, що є обов’язковим атрибутом будь-якої власності. Безоплатно отримавши житло, вони перебувають  у стані очікування фінансової допомоги з боку держави або міської влади на його утримання, у тому числі, проведення капітального ремонту свого будинку. Відповідно до ч. 2 ст. 10 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» власники квартир у багатоквартирному будинку є співвласниками всіх допоміжних приміщень будинку, технічного обладнання, елементів зовнішнього благоустрою і зобов’язані брати участь у загальних витратах, пов’язаних з утриманням будинку і прибудинкової території відповідно до своєї частки майна у будинку. Отже, потрібно подолати парадокс, що утворився у житловому господарстві: квартири приватизовані, допоміжні приміщення є власністю мешканців, а будинок, як цілісний комплекс, разом з прибудинковою територією  знаходиться у комунальній власності територіальної громади.

Переважна частина житлового фонду міста є власністю територіальної громади міста, функції з управління та утримання цього житла здійснює міська рада через комунальні підприємства Чопської міської ради «Чистий Чоп» та «Водоканал Чоп». Кількість і якість комунальних послуг, які надають комунальні підприємства, не завжди відповідають вимогам. Тим часом, витрати на утримання житлового фонду  періодично зростають, будучи постійним каталізатором неспокою для громадян міста.

Відновлення або заміщення  будівель не проводилась десятиліттями, як наслідок - стан житлових будинків без капітальних ремонтів погіршується.  Майже всі житлові будинки забудови до 2000 року.

Величезних фінансових ресурсів, які необхідно, немає ні у державному, ні у місцевому бюджетах.

Аналізуючи досвід і результати виконаних проектів капітального ремонту та реконструкції житлових будинків в Україні, визначено основні види робіт, виконання яких забезпечує уникнення фізичного та морального зносу будинку:

- капітальний ремонт та реконструкція покрівель;

- будівництво пандусів або спеціальних шляхів для інвалідів;

- забезпечення протипожежних заходів;

- капітальний ремонт та заміна внутрішньобудинкових систем;

3. Загальна характеристика житлового фонду міста Чоп

Загальна кількість об’єктів житлового фонду в м. Чоп нараховує 71 багатоповерхових будинків, які знаходяться в управлінні КП ЧМР «Чистий Чоп», ОСББ створено у 3 будинках, ОСН у 1 будинку.     Через незадовільне фінансування за останні роки значно погіршився стан наявного житлового фонду. В місті не проводяться комплексні капітальні ремонти та реконструкції житлових будинків. У результаті окремі конструктивні елементи будинків, особливо покрівлі, фасади, внутрішньобудинкові мережі водопостачання та водовідведення внаслідок тривалої експлуатації перебувають у незадовільному стані.

Альтернативним варіантом утримання і експлуатації житла, а також реалізації права громадян щодо їх участі у місцевому самоврядуванні є створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

У місті Чоп стан житлових будинків різний. Фізичне та моральне старіння конструкцій, внутрішніх інженерних мереж, не проведення заходів по своєчасному капітальному ремонту значно погіршують технічний стан житлового фонду. Будинки, збудовані в радянський період, які на сьогодні мають півстолітній вік  потребують комплексного капремонту. Будинки 2-3 поверхової забудови міста потребують капітального ремонту фасадів.

В незадовільному стані знаходиться третина внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення.

4. Мета програми

1.Забезпечення належного функціонування та ефективної експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства міста Чоп.

2. Забезпечення необхідних умов для проживання людей та поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг.

3. Забезпечення безперебійної роботи внутрішньобудинкового інженерного обладнання, додержання санітарно-технічних і протипожежних норм.

4. Покращення фізичного стану житлового фонду міста.

5. Збереження житлових будинків і ефективне використання виділених на ці завдання коштів.

5. Завдання Програми

1. Проведення своєчасного капітального ремонту житлових будинків, конструктивних елементів та внутрішньобудинкових систем, покращення технічного стану житлового фонду (згідно з додатками 2 та 3).

2. Підвищення комфортності проживання мешканців міста.

3.Зацікавлення мешканців будинків, власників квартир у створенні ефективного власника житлових будинків в особі об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

6. Фінансування та механізми реалізації Програми

Реалізація програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, передбачених на  2019-2020 роки (згідно з додатком 1).

Джерелами фінансування заходів Програми є:

- кошти міського бюджету;

- інші джерела.

7.Очікувані результати виконання програми

Результатом виконання програми є:

- покращення фізичного стану житлових будинків та забезпечення умов безпечного проживання;

- поліпшення стану житлового фонду в цілому;

- підвищення якості житлово-комунальних послуг, які надаються населенню міста;

- сприяння  створенню ОСББ - власної управлінської структури для вирішення проблем утримання будинків;

В результаті впровадження Програми підвищиться якісний рівень утримання об’єктів житлового фонду міста, а це, в свою чергу, створить умови для економії енергоносіїв, покращення рівня комфорту проживання мешканців міста.

Міський голова                                                         В. Самардак

Додаток 1 до Програми

Ресурсне забезпечення Програми

тис. грн.

| Обсяг коштів, які планується залучити на виконання програми | В розрізі років |  | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 |  |
| Обсяг ресурсів усього: у тому числі | 2 815,22 |  | 2 815,22 |
| Міський бюджет | 2 815,22 |  | 2 815,22 |
| Обласний бюджет |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  |
| Інші джерела |  |  |  |

Міський голова                                                                        В. Самардак

Додаток 2 до Програми

Заходи по капітальному ремонту об’єктів  житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки

| Найменування робіт | Адреса | Орієнтовний обсяг фінансував –ня ( тис. грн.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства |  |  |
| 1.1 Капітальний ремонт житлового фонду |  | 2 640,220 |
| 1.1.1 Капітальний ремонт даху будинку по проспекту Залізничників, 2 в м. Чоп | просп. Залізничників, 2 | 947,862 |
| 1.1.2 Капітальний ремонт даху будинку по проспекту Залізничників, 2а в м. Чоп | просп. Залізничників, 2а | 873,143 |
| 1.1.3 Капітальний ремонт мережі водопостачання та водовід- ведення будинку по вул. Пушкіна, 5 в м. Чоп | вул. Пушкіна, 5 | 819,215 |
| 1.2 Виготовлення проектно-кошторисної документація по капітальному ремонту житлового фонду |  | 175,0 |
| 1.2.1 Капітальний ремонт даху будинку по проспекту Залізничників, 2 Б в м. Чоп | просп. Залізничників, 2б | 35,0 |
| 1.2.2 Капітальний ремонт даху будинку по проспекту Залізничників, 2 В в м. Чоп | просп. Залізничників, 2в | 35,0 |
| 1.2.3 Капітальний ремонт даху будинку по проспекту Залізничників, 2 Г в м. Чоп | просп. Залізничників, 2г | 35,0 |
| 1.2.4 Капітальний ремонт мережі водопостачання та водовідведення будинку по вул. Йосипа Бокшая, 1 в м. Чоп | вул. Й. Бокшая, 1 | 35,0 |
| 1.2.5 Капітальний ремонт мережі водопостачання та водовідведення будинку по вул. Йосипа Бокшая, 2 в м. Чоп | вул. Й. Бокшая, 2 | 35,0 |

Міський голова                                                              В. Самардак

Додаток 3 до Програми

Перелік завдань

Програми  капітального ремонту житлового фонду  м. Чоп на  2019 – 2020 роки

тис.грн.

| Мета,завдання, ТПКВКМБ | 2019 рік |  |  |  |  | 2020 рік |  |  |  |  |  | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обсяг видатків |  |  | у т.ч. кошти бюджету |  | Обсяг видатків |  | у т.ч. кошти бюджету |  |  |  |  |
|  |  |  |  | загальний фонд | Спеціальний фонд |  | Загальний фонд |  |  |  | Спеціальний фонд |  |
| 3 |  |  |  | 4 |  | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 |
| Всього на виконання програми 0116017 | 2 815,22 2 815,22 |  |  | 2 815,22 2 815,22 |  |  |  |  |  |  |  | Чопська міська рада Чопська міська рада |
| Мета : Проведення робіт з капітального ремонту житлового фонду міста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1 Проведення капітального ремонту дахів багатоквартирних житлових будинків |  | 1 821,005 | 1 821,005 |  |  |  |  |  |  |  |  | Чопська міська рада |
| Капітальний ремонт даху будинку по проспекту. Залізничників, 2 в м. Чоп ТПКВКМБ 0116017 |  | 947,862 | 947,862 |  |  |  |  |  |  |  |  | Чопська міська рада |
| Капітальний ремонт даху будинку по проспекту Залізничників, 2а в м. Чоп ТПКВКМБ 0116017 |  | 873,143 | 873,143 |  |  |  |  |  |  |  |  | Чопська міська рада |
| Завдання 2 Проведення капітального ремонту мережі водопостачання та водовідведення багатоквар- тирних житлових будинків |  | 819,215 | 819,215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт мережі водопостачання та водовідведення будинку по вул.Пушкіна, 5 в м. Чоп ТПКВКМБ 0116017 |  | 819,215 | 819,215 |  |  |  |  |  |  |  |  | Чопська міська рада |
| Завдання 3 Виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту дахів багатоквартирних житлових будинків |  | 105,0 | 105,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт даху будинку по проспекту Залізничників, 2 Б в м.Чоп ТПКВКМБ 0116017 |  | 35,0 | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Чопська міська рада |
| Капітальний ремонт даху будинку по проспекту Залізничників, 2 В в м.Чоп ТПКВКМБ 0116017 |  | 35,0 | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Чопська міська рада |
| Капітальний ремонт даху будинку по проспекту Залізничників, 2 Г в м.Чоп ТПКВКМБ 0116017 |  | 35,0 | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Чопська міська рада |
| Завдання 4 Виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту мережі водопостачання та водовід -ведення багатоквартирних житлових будинків |  | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт мережі водопостачання та водовідведення будинку по вул. Йосипа Бокшая, 1 в м.Чоп ТПКВКМБ 0116017 |  | 35,0 | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Чопська міська рада |
| Капітальний ремонт мережі водопостачання та водовідведення будинку по вул. Йосипа Бокшая, 2 в м.Чоп ТПКВКМБ 0116017 |  | 35,0 | 35, 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Чопська міська рада |

Міський голова                                                                                                                                           В. Самардак