У К Р А Ї Н А

ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  18  червня  2019  року                  № 186

м. Чоп

Про підготовку господарського комплексу

та установ бюджетної сфери до роботи

в   осінньо – зимовий період 2019-2020 рр.

Керуючись ст. 30, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно Плану роботи виконавчого комітету Чопської міської ради на ІІ квартал 2019 року, затвердженого рішенням виконавчого комітету від   21.03.2019 року № 52, заслухавши та обговоривши інформацію відділу міського господарства про підготовку господарського комплексу та установ бюджетної сфери до роботи в осінньо – зимовий період 2019-2020 років, виконавчий комітет Чопської міської ради

в и р і ш и в :

1. Інформацію відділу міського господарства про підготовку господарського комплексу та установ бюджетної сфери до роботи в осінньо – зимовий період 2019-2020 років взяти до уваги.

2. Затвердити план заходів по підготовці господарського комплексу та установ бюджетної сфери до роботи в осінньо–зимовий період 2019-2020 рр. (Додаток 1).

3. КП ЧМР «Чистий Чоп», КП ЧМР «Водоканал Чоп», КНП ЧМР «Чопська міська лікарня», КП «Чопський ринок» та відділу міського господарства забезпечити виконання плану заходів по підготовці господарського комплексу та установ бюджетної сфери до роботи  в   осінньо – зимовий період 2019-2020 рр. в повному обсязі до 15 жовтня 2019 року.

4. Про виконання плану заходів по підготовці господарського комплексу та установ бюджетної сфери до роботи в осінньо – зимовий період 2019-2020 рр. заслухати на засідання виконавчого комітету Чопської міської ради у жовтні 2019 року.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  з питань житлово-комунального господарства Гіжана І.С.

Міський голова                                                                        В. Самардак

Додаток

до рішення виконкому

від  18.06.2019р. № 186

План

заходів по підготовці господарського комплексу та установ бюджетної сфери до роботи  в  осінньо – зимовий період             2019-2020 років

| № | Найменування заходу | Фінансове забезпечення |  | Термін виконання | Відповідальний | Виконавець | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | креди- тор | сума (тис. грн.) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | Проаналізувати роботу постачальників послуг з водопостачання, водовідведення, санітарної очистки, газопостачання та енергозабезпечення на території міста в осінньо-зимовий період 2018-2019 років з визначенням пріоритетних напрямків підготовки житлового фонду, комунального господарства та установ бюджетної сфери міста до функціонування в 2019-2020 роках. Провести нараду з відповідальними працівниками житлово-комунального господарства міста, Центру будівель-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд РФ «Львівська залізниця». Провести обстеження інженерних мереж, конструкцій елементів споруд об’єктів комунального господарства та установ бюджетної сфери з визначенням завдань реконструкції та капітального ремонту з включенням до програми соціально – економічного розвитку міста на наступний рік. Для фінансового забезпечення виконання заходів із підготовки та безаварійної роботи ЖКГ привести тарифи на житлово-комунальні послуги у відповідність з економічно обґрунтованими витратами. Забезпечити повну оплату, за спожитими бюджетними установами енергоносії. Погодити з міським підрозділом головного управління МНС в Закарпатській області оперативні плани спільних дій щодо локалізації та ліквідації можливих аварій у системах водопостачання і водовідведення. Проконтролювати спільно з Ужгородським РЕМ дотримання підприємствами міста всіх форм власності граничних рівнів потужності і використання електроенергії. Надати інформацію Департаменту інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства Закарпатської ОДА про комплексну підготовку житлового фонду, об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства, станом на1 жовтня 2019 року. Прийняти участь в нарадах Департаменту інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства Закарпатської ОДА по питанням роботи в осінньо – зимовий період 2019 – 2020 років. І. ЗАХОДИ З БЛАГОУСТРОЮ Утримання доріг, тротуарів, зимове утримання доріг: - поточне утримання вулиць (підмітання прибордюрних смуг, дорожнього покриття, тротуарів, прибирання зел. зон, очищення урн, прибирання снігу); - очистка колодязів і мереж зливної та ливневої каналізації вулиць міста; - поточний ремонт колодязів і мереж зливної та ливневої каналізації вулиць міста; - придбання та встановлення дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки; - ремонт та технічне обслуговування електричного устаткування (послуги з утримання систем вуличного освітлення), придбання та встановлення (світлодіодних) ламп; - придбання та встановлення урн, лавок та іншого інвентарю; ІІ. РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ. Капітальний ремонт покрівель дахів будинків: просп.Залізничників, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, вул. Берег, 18 Встановлення в під’їздах металеві двері Очищення плоских дахів від сміття, провести ревізії зливної каналізації з дахів. Перевірити димовентиляційні канали в житлових будинках ІІІ. Ремонт доріг і прибудинкових територій. - капітальний та поточний (ямковий) ремонти дорожнього покриття вулиць міста, доріг та тротуарів; - капітальний ремонт внутріквартальних проїздів і пішохідних зон Установка знаків дорожнього руху (відповідно актів обстеження вулично-дорожньої мережі ) ІV. Водопостачання, водовідведення Придбання та встановлення резервних підкачуючих насосів з автоматикою для холодного водопостачання в будинках Капітальний та поточний ремонти мереж водопостачання та водовідведення будинків Проведення ремонту та заміни обладнання каналізаційних насосних станцій Гідродинамічне очищення та поточний ремонт каналізаційних мереж в м. Чоп Виконання робіт з підготовки автопарку до роботи: |  | 860,0 145,0 70,0 80,0 210,0 100,0 3 461,0 250,0 7 674,05 800,0 80,0 1 419,0 215,0 | 2019 рік червень липень 2019 року вересень- жовтень 2019 року весь період весь період вересень 2019 року весь період жовтень 2019 року весь період весь період весь період весь період весь період до жовтеня 2019 року весь період до жовтня 2019 року до жовтня 2018 року весь період до жовтня 2019 року до жовтня 2019 року до жовтня 2019 року до липня 2019 року весь період до жовтня 2019 року до жовтня 2019 року весь період до жовтня 2019 року | Міський голова, заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства, начальник відділу МГ Міський голова, заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства, начальник відділу МГ начальник ВМГ, спеціалісти ВМГ, КП ЧМР «Водоканал Чоп» КП ЧМР «Чистий Чоп» КП «Чопський ринок» КНП ЧМР «Чопська міська лікарня» Управління освіти, культури, молоді і спорту Міський голова, Виконком, КП ЧМР «Водоканал Чоп» КП ЧМР «Чистий Чоп» ВМГ КП ЧМР «Водоканал Чоп», КП ЧМР «Чистий Чоп» КП «Чопський ринок» КНП ЧМР «Чопська міська лікарня» Управління освіти, культури, молоді і спорту Заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства , начальник ВМГ ВМГ, РЕМ Ужгородського району Заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства, ВМГ Заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства, ВМГ Чопська міська рада ВМГ КП ЧМР «Чистий Чоп» підрядні організації ВМГ КП ЧМР «Водоканал Чоп» Чопська міська рада КП ЧМР «Водоканал Чоп» Чопська міська рада підрядні організації Чопська міська рада, Чопська міська рада КП ЧМР «Чистий Чоп» Чопська міська рада підрядні організації Чопська міська рада підрядні організації КП ЧМР «Чистий Чоп» КП ЧМР «Чистий Чоп» підрядні організації Чопська міська рада підрядні організації Чопська міська рада підрядні організації Чопська міська рада підрядні організації КП ЧМР «Чистий Чоп» Чопська міська рада підрядні організації Чопська міська рада підрядні організації Чопська міська рада КП ЧМР «Водоканал Чоп» КП ЧМР «Водоканал Чоп» КП ЧМР «Чистий Чоп» | Відділ міського господарства Заступник міського голови з питань житлово-комунально-го господарства ВМГ КП ЧМР «Водоканал Чоп» КП ЧМР «Чистий Чоп» КП «Чопський ринок» КНП ЧМР «Чопська міська лікарня» ВМГ КП ЧМР «Водоканал Чоп» КП ЧМР «Чистий Чоп» КП ЧМР «Водоканал Чоп», КП ЧМР «Чистий Чоп» КП «Чопський ринок» КНП ЧМР «Чопська міська лікарня» ВМГ ВМГ Заступник міського голови з питань житлово-комуналь-ного господарства ВМГ Заступник міського голови з питань житлово-комуналь-ного господарства ВМГ КП ЧМР «Чистий Чоп» підрядні організації КП ЧМР «Водоканал Чоп» КП ЧМР «Водоканал Чоп» підрядні організації підрядні організації КП ЧМР «Чистий Чоп» підрядні організації підрядні організації КП ЧМР «Чистий Чоп» підрядні організації КП ЧМР «Чистий Чоп» КП ЧМР «Чистий Чоп» підрядні організації підрядні організації підрядні організації підрядні організації КП ЧМР «Чистий Чоп» підрядні організації підрядні організації КП ЧМР «Водока-нал Чоп» КП ЧМР «Водоканал Чоп» КП ЧМР «Чистий Чоп» |  |

Міський голова	                                                                В. Самардак